Sistema de Administración de Alquiler de Campos Deportivos

GAD Beni · Secretaría Departamental de Deportes — Resumen de proyecto para el equipo de desarrollo

1 · Contexto y objetivo

Hoy la Secretaría administra de forma manual el uso y cobro de sus campos deportivos (fútbol, futsal, ráquet, piscina), sin registro centralizado, sin posibilidad de reserva anticipada y con manejo de efectivo por parte de los funcionarios. El proyecto digitaliza de punta a punta la reserva, el pago y el control de uso: elimina el efectivo, garantiza disponibilidad en tiempo real y entrega reportes gerenciales. Se compone de una aplicación web administrativa y una aplicación móvil pública, donde toda reserva queda condicionada, sin excepción, a la confirmación de un pago electrónico por QR.

2 · Alcance

- Web administrativa (backoffice): registro de campos (tipo, ubicación, tarifa), parámetros (horarios y tarifas), usuarios y roles, asignación de funcionarios a campos, pantalla de ocupación en tiempo real con mapa interactivo, y reportes de ingresos y clientes frecuentes con dashboard.

- Móvil pública (sin login): consulta de campos y disponibilidad, reserva de horario, pago por QR desde cualquier app bancaria, y confirmación de la reserva únicamente tras el pago.

3 · Actores

| Deportista / cliente | Consulta, reserva y paga desde la app móvil, sin usuario ni contraseña. |
| --- | --- |
| Administrador de paramétricas | Registra campos, ubicaciones, tarifas, horarios y usuarios (web). |
| Funcionario de control | Verifica en sitio que el uso corresponda a una reserva pagada. Nunca recibe efectivo. |
| Administrador / gerencia | Consulta reportes de ingresos, clientes frecuentes y el dashboard. |
| Pasarela de pago QR | Entidad financiera que procesa el pago y confirma la transacción al backend. |

4 · Reglas de negocio clave

- Una reserva solo se guarda de forma definitiva cuando el pago fue confirmado por la pasarela. No se almacenan reservas «pendientes de pago».

- Un horario se considera ocupado únicamente si tiene un pago confirmado asociado; hasta entonces permanece disponible para cualquier otro usuario.

- Los funcionarios de control nunca reciben pagos en efectivo; todo cobro es exclusivamente electrónico por QR.

5 · Stack tecnológico

Web: React + Vite + TypeScript    Backend/API: Laravel    Base de datos: PostgreSQL    Móvil: Flutter (Google Play)

6 · Cómo lo trabajamos

Aplicamos la metodología del área de software, no un marco aparte. El trabajo se organiza en Historias de Usuario sobre un tablero Kanban de seis etapas (Backlog → Sprint actual → En curso → En revisión → En pruebas → Hecho), en ciclos de dos semanas, con las ceremonias de Planning, Daily, Demo y Retro. El control de calidad combina revisión de código por pares y pruebas de QA en el entorno de staging antes de producción.

El arranque prioriza lo fundacional (repositorios, entornos, CI y staging) y el primer bloque funcional de menor riesgo (gestión de campos, usuarios y roles). La lógica de pago QR y la confirmación transaccional —el punto más sensible del sistema— se aborda una vez que el equipo consolidó el flujo de trabajo.